TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)

Khoa Công nghệ Thông tin — Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm

————————————

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Sprint 5 (Tuần 3)

Đề tài: Ứng dụng di động kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của trẻ em

# 1. Thông tin nhóm

| Nhóm | Nhóm 60 |
| --- | --- |
| Lớp | 23DTHC1 |
| Thành viên 1 | Cao Duy Quốc Khánh_2380601019_23DTHC1 — Backend (Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL) |
| Thành viên 2 | Đinh Bùi Tuấn Anh_2380600035_23DTHC1 — Frontend/TESTER (Flutter, Riverpod, Kotlin) |

# 2. Sprint 5 — Native Android & Lock Screen

Mục tiêu: Tích hợp Android native APIs — theo dõi app usage, chặn app, lock screen. Child App hoạt động như parental control thực thụ.

| # | Công việc | Người làm | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend: App Usage Log API — nhận batch data, upsert cộng dồn | TV1 | Hoàn thành |
| 2 | Backend: App Blocking CRUD API + Socket.IO blockedAppsUpdated | TV1 | Hoàn thành |
| 3 | Backend: Blocked Apps Sync API cho Child + Usage Query API (daily/weekly) | TV1 | Hoàn thành |
| 4 | Flutter ↔ Kotlin MethodChannel setup + ForegroundService 24/7 | TV2 | Hoàn thành |
| 5 | Kotlin: UsageStatsManager — thu thập app usage, sync mỗi 5 phút | TV2 | Hoàn thành |
| 6 | Kotlin: AccessibilityService — phát hiện app foreground + chặn (đẩy về Home) | TV2 | Hoàn thành |
| 7 | Kotlin: DevicePolicyManager — lock screen thiết bị khi hết giờ | TV2 | Hoàn thành |
| 8 | Parent App: Màn hình Chặn App (toggle) + Báo cáo Sử dụng (2 tabs, biểu đồ) | TV2 | Hoàn thành |

# 3. Kết quả kiểm thử

| # | Test Case | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | MethodChannel Flutter ↔ Kotlin hoạt động, không crash | Hoàn thành |
| 2 | ForegroundService chạy nền 24/7, notification giữ sau force close + restart | Hoàn thành |
| 3 | UsageStatsManager thu thập + sync data, Parent xem báo cáo đúng | Hoàn thành |
| 4 | AccessibilityService chặn app real-time (toggle + Socket.IO + bỏ chặn) | Hoàn thành |
| 5 | DevicePolicyManager lock screen khi hết giờ + fallback dialog | Hoàn thành |
| 6 | Blocked Apps Sync real-time qua Socket.IO (chặn/bỏ chặn < 2 giây) | Hoàn thành |
| 7 | Parent UI: App Blocking + Báo cáo Sử dụng (hôm nay + 7 ngày) | Hoàn thành |
| 8 | Full Integration: permissions → usage → blocking → lock → xin giờ → offline | Hoàn thành |

# 4. Tiến độ tổng quan

| Sprint | Nội dung chính | Trạng thái | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Nền tảng & Khởi động | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 2 | Auth & Profile Management | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 3 | Device Management & Socket.IO | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 4 | Time Management & Soft Warning ★ | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 5 | Native Android & Lock Screen | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 6 | Demo Giữa Kỳ ★ CHECKPOINT | Chưa làm | 0% |

# 5. Kế hoạch tuần tiếp theo (Sprint 6 — Demo Giữa Kỳ)

Sprint 6 — Hoàn thiện, test end-to-end, chuẩn bị demo cho GVHD đánh giá giữa kỳ.

| # | Công việc dự kiến | Người làm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fix tất cả bug từ Sprint 1–5, API validation hoàn chỉnh |  |
| 2 | Seed data đẹp cho demo (tài khoản, profile, usage data mẫu) |  |
| 3 | Fix bug UI/UX, polish loading states, error messages, empty states |  |
| 4 | Test end-to-end: Auth → Profile → Device → Time → Warning → Xin giờ → Lock → Block |  |
| 5 | Build APK release cho demo, test trên ít nhất 2 thiết bị Android |  |

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2026