Khoa: Công nghệ Thông tin

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ

- Tên đề tài: Ứng dụng di động kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của trẻ em (KidFun)

- Giảng viên hướng dẫn: Ths.Dương Thành Phết

- Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài:

        - Cao Duy Quốc Khánh MSSV:  2380601019 Lớp: 23DTHC1

        - Đinh Bùi Tuấn Anh     MSSV:  2380600035 Lớp: 23DTHC1

        - MSSV:	 Lớp:

Ngành	: Công Nghệ Thông Tin

Chuyên ngành	: Công Nghệ Phần Mềm

| Tuần lễ | Ngày | Nội dung | Nhận xét của GVHD (Ký tên) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09/03/2026 - 13/03/2026 | Thiết lập Backend & CSDL: Xây dựng cấu trúc CSDL bằng Prisma và triển khai thành công lên Supabase. Đồng bộ trường dữ liệu pairingCode phục vụ luồng ghép nối. Đưa API lên server thực tế (Railway). Phát triển API Cốt lõi: Hoàn thành các API Đăng nhập/Đăng ký (JWT Auth), tạo mã QR và mã liên kết 6 số. Bổ sung logic tự động cấp JWT Token cho thiết bị con (Child App) ngay sau khi liên kết. Phát triển Mobile App (Flutter): - Xây dựng luồng điều hướng "Chọn vai trò" (Phụ huynh / Trẻ em) để phân tách UX/UI ngay khi mở app. - Tích hợp tính năng quét mã QR bằng Camera và nhập mã thủ công. - Sử dụng thư viện device_info_plus để tự động thu thập định danh phần cứng (Device ID, Device Name) gửi về server. Kết quả đạt được: Đã xuất file .apk, cài đặt và thử nghiệm ghép nối thành công giữa 2 thiết bị điện thoại Android vật lý. Hệ thống ghi nhận trạng thái "Đã liên kết" chính xác vào CSDL. |  |
| 2 | 16/03/2026 - 22/03/2026 | Quản lý thời gian (Backend): Hoàn thành API giới hạn thời gian theo ngày (7 ngày/tuần). Xây dựng hệ thống UsageSession (start/heartbeat/end) để theo dõi thời gian sử dụng thực tế chính xác đến giây. Tích hợp bonus minutes từ yêu cầu xin thêm giờ được duyệt vào tính toán remainingSeconds. Cảnh báo mềm — Soft Warning ★ (Backend + Frontend): Triển khai hệ thống cảnh báo mềm tại các mốc 30/15/5 phút trước khi hết giờ. App child hiển thị dialog cảnh báo, đồng thời ghi log warning lên server và gửi push notification (FCM) cho phụ huynh. Khi hết giờ (TIME_UP), app child khóa màn hình không cho thao tác. Xin thêm giờ real-time ★ (Backend + Frontend): Trẻ xin thêm giờ kèm lý do qua Socket.IO → phụ huynh nhận dialog duyệt/từ chối ngay lập tức. Bổ sung cơ chế REST API fallback (GET /api/extension-requests/pending) khi Socket.IO event bị mất do reconnect. Server gửi lại pending requests khi Parent rejoin room. Giao diện (Frontend — Flutter): Màn hình cài đặt giới hạn thời gian (7 ngày/tuần, slider + nhập tùy chỉnh, nút áp dụng tất cả). Đồng hồ đếm ngược chính xác đến giây trên app child. Dialog xin thêm giờ (chọn số phút + nhập lý do). Dialog duyệt/từ chối trên app parents. Sửa lỗi: Fix field mismatch dailyLimitMinutes vs limitMinutes trong DB, fix Prisma upsert string/int type casting, fix remainingSeconds tính chính xác từ session timestamps, fix soft warning trigger sớm, fix duplicate dialog xin giờ. Kết quả đạt được: 2 tính năng cốt lõi (USP) hoạt động hoàn chỉnh: Cảnh báo mềm (30/15/5 phút) và xin thêm giờ real-time (trẻ xin → phụ huynh duyệt/từ chối). Đồng hồ đếm ngược chính xác, khóa màn hình khi hết giờ, push notification hoạt động. Kiểm thử thành công trên 2 thiết bị Android. |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  | Đánh giá công việc hoàn thành: % Được tiếp tục: ◻ Không tiếp tục: ◻ |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

| Giảng viên hướng dẫn phụ (nếu có) (Ký và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |