TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM (HUTECH)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ

(Báo cáo Tuần 7 — Sprint 7)

I. THÔNG TIN CHUNG

| Tên đề tài: | KidFun V3 — Ứng dụng kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của trẻ em | Chuyên ngành: | Công Nghệ Phần Mềm |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm: | Nhóm 60 | Số thành viên: | 2 |
| Thành viên 1: | Khanh — Backend Developer | Thành viên 2: | Arix — Mobile Developer |
| GVHD: |  | Mã lớp: |  |
| Tuần báo cáo: | Tuần 7 / 10 | Sprint: | Sprint 7 — GPS, Geofencing & SOS |
| Thời gian: | 07/04/2026 – 12/04/2026 | Ngày nộp: | 12/04/2026 |
| Server: | Railway.app (PostgreSQL + Node.js) | Repo: | GitHub — Khanh-4/kidfun-v2 |
| Trạng thái tổng thể: | ✅ Hoàn thành 100% Sprint 7 | Tiến độ: | 7/10 Sprint hoàn thành |

II. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG TUẦN

| STT | Thành viên | Công việc thực hiện | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khanh (Backend) | Thiết kế và migrate 4 Prisma model mới: LocationLog, Geofence, GeofenceEvent, SOSAlert | ✅ Hoàn thành | Railway PostgreSQL |
| 2 | Khanh | Xây dựng Location Tracking API: - POST /api/child/location - GET location/current - GET location/history | ✅ Hoàn thành | Socket.IO real-time |
| 3 | Khanh | Xây dựng Geofence CRUD API: - GET/POST/PUT/DELETE geofences - GET geofence events - ENTER/EXIT detection (Haversine) | ✅ Hoàn thành | In-memory state cache |
| 4 | Khanh | Xây dựng SOS Alert API: - POST /api/child/sos (multipart + audio) - acknowledge / resolve endpoints | ✅ Hoàn thành | Multer 5MB limit |
| 5 | Khanh | Tích hợp FCM Push Notification: - Geofence ENTER/EXIT notification - SOS critical priority notification - Auto-clean stale tokens | ✅ Hoàn thành | Priority MAX cho SOS |
| 6 | Khanh | Fix bugs: - TC-24: Multer error → 400 thay vì 500 - Duplicate SOS notification - Geofence tên mặc định "Khu vực" | ✅ Hoàn thành | 3 bugs fixed |
| 7 | Arix (Mobile) | Setup Mapbox SDK: - Maven repository config - Token từ .env - Fix Size import conflict - Fix blank map | ✅ Hoàn thành | mapbox_maps_flutter |
| 8 | Arix | GPS Tracking Service: - Foreground: 30s interval - Background: 5min interval - WidgetsBindingObserver lifecycle | ✅ Hoàn thành | geolocator package |
| 9 | Arix | Parent App Map Screen: - Real-time marker (Socket.IO) - Fetch current location - FAB refresh | ✅ Hoàn thành | PointAnnotationManager |
| 10 | Arix | Parent App Geofence UI: - Tap to create (marker + circle) - Radius slider (50–5000m) - Delete by tap polygon - Real-time ENTER/EXIT dialog | ✅ Hoàn thành | CircleAnnotationManager |
| 11 | Arix | Parent App Location History: - DatePicker + API - Polyline vẽ đường đi - Kết hợp geofence events | ✅ Hoàn thành | LineLayer + GeoJsonSource |
| 12 | Arix | Child App SOS Button: - Confirm dialog - Fast alert < 2s - Ghi âm 15s + upload | ✅ Hoàn thành | record package |
| 13 | Arix | Parent App SOS Alert: - Dialog barrierDismissible=false - Nghe audio / Xem vị trí / Gọi con - SOS History + status badge | ✅ Hoàn thành | flutter_local_notifications |
| 14 | Arix | Fix bugs Mobile: - Timer countdown kẹt 0 (critical) - Mapbox blank screen + marker - SOS double dialog - FCM navigation - Line color API | ✅ Hoàn thành | ~10 bugs fixed |
| 15 | Cả nhóm | Kiểm thử Sprint 7: - Thực hiện 24 test case - Ghi nhận 6 bugs - Fix tất cả bugs | ✅ 24/24 Pass | 100% pass rate |

III. KẾT QUẢ KIỂM THỬ

| Module | Tổng TC | Pass | Fail | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS Tracking (TC-01~05) | 5 | 5 | 0 | ✅ PASS |
| Geofence (TC-06~12) | 7 | 7 | 0 | ✅ PASS |
| SOS (TC-13~21) | 9 | 9 | 0 | ✅ PASS |
| API Validation (TC-22~24) | 3 | 3 | 0 | ✅ PASS |
| TỔNG | 24 | 24 | 0 | ✅ 100% |

IV. TIẾN ĐỘ SO VỚI KẾ HOẠCH

| Hạng mục | Kế hoạch | Thực hiện | So sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS Tracking | Hoàn thành Sprint 7 | Hoàn thành 08/04 | ✅ Đúng kế hoạch |
| Geofencing CRUD | Hoàn thành Sprint 7 | Hoàn thành 08/04 | ✅ Đúng kế hoạch |
| Geofence Detection | Hoàn thành Sprint 7 | Hoàn thành 08/04 | ✅ Đúng kế hoạch |
| SOS Button + Alert | Hoàn thành Sprint 7 | Hoàn thành 08/04 | ✅ Đúng kế hoạch |
| Push Notification (Geofence+SOS) | Hoàn thành Sprint 7 | Hoàn thành 08/04 | ✅ Đúng kế hoạch |
| Mapbox SDK Integration | Hoàn thành Sprint 7 | Hoàn thành (nhiều vòng fix) | ⚠️ Tốn nhiều thời gian |
| Test + Bug Fix | Kết thúc 12/04 | Kết thúc 11/04 | ✅ Sớm hơn 1 ngày |
| Sprint 7 tổng thể | 100% hoàn thành | 100% hoàn thành | ✅ Đúng kế hoạch |

V. ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM

| Mức độ hoàn thành công việc: | 100% — Tất cả task trong Sprint 7 đã hoàn thành, 24/24 TC pass. |
| --- | --- |
| Khó khăn gặp phải: | Tích hợp Mapbox mất nhiều thời gian (namespace conflict, blank map, token management). Nhiều vòng fix build error liên quan đến Gradle và Android. |
| Hướng giải quyết: | Đọc kỹ documentation, tách biệt token khỏi VCS bằng .env, prefix import để giải quyết namespace conflict. |
| Kế hoạch tuần tới (Sprint 8): | Bắt đầu 14/04. Backend: Per-app Time Limit API, School Mode, Web Filtering models. Mobile: VpnService (web filter), Per-app UI, School Mode UI. |

VI. CHỈ SỐ KỸ THUẬT

| Chỉ số | Khanh (Backend) | Arix (Mobile) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Commits | ~25 | ~35 | 107 (kể cả merge) |
| Pull Requests | 8 PR | 17 PR | 26 PR |
| Files thay đổi | Backend + Prisma | Mobile + Android | Toàn bộ dự án |
| API endpoints mới | 11 endpoints | N/A | 11 endpoints |
| Màn hình mới | N/A | 5 màn hình | 5 màn hình |
| Bug đã fix | 3 bugs | ~10 bugs | 6 bugs chính thức |

VII. XÁC NHẬN

|  | Nhóm trưởng | GVHD |
| --- | --- | --- |
| Họ tên: | Khanh |  |
| Chữ ký: |  |  |
| Ngày xác nhận: | 12/04/2026 |  |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2026