TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)

Khoa Công nghệ Thông tin

Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm

────────────

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Sprint 4 (Tuần 2)

Đề tài: Ứng dụng di động kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của trẻ em

# 1. Thông tin nhóm

| Nhóm | Nhóm 60 |
| --- | --- |
| Lớp | 23DTHC1 |
| Môn học | Đồ Án Cơ Sở |
| Số thành viên | 2 người |
| Thành viên 1 | Cao Duy Quốc Khánh — Backend (Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL) |
| Thành viên 2 | Đinh Bùi Tuấn Anh — Frontend (Flutter, Riverpod, Kotlin) |
| Repository | github.com/Khanh-4/kidfun-v2 (branch: develop) |

# 2. Tech Stack

| Tầng | Công nghệ |
| --- | --- |
| Mobile | Flutter 3.x (Dart) + Riverpod |
| Native Android | Kotlin (UsageStatsManager, AccessibilityService) |
| Backend | Node.js + Express.js |
| ORM + Database | Prisma ORM + PostgreSQL (Supabase) |
| Deploy | Railway (backend server) |
| Real-time | Socket.IO (WebSocket) |
| Push Notification | Firebase Cloud Messaging (FCM) |

# 3. Sprint 4 — Time Management & Soft Warning

Mục tiêu: Hoàn thiện toàn bộ logic đếm ngược thời gian (Real-time Timer), xử lý luồng cảnh báo (Soft Warning), và khắc phục triệt để các lỗi đồng bộ trạng thái khi ứng dụng chạy ngầm (App Lifecycle / Push Notification).

| # | Công việc | Người làm | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend: Tối ưu API today-limit cho Hạn mức ngày, xử lý logic Limit = 0 (Khóa lập tức) và Limit = Off (Không giới hạn). | Cao Duy Quốc Khánh | Hoàn thành |
| 2 | Frontend: Xây dựng thuật toán Absolute Smooth Timer (Đếm ngược tuyệt đối), triệt tiêu sai số mili-giây khi resume app. | Đinh Bùi Tuấn Anh | Hoàn thành |
| 3 | Tích hợp: Xây dựng thuật toán Delta Math & Time Freeze, xử lý cộng trừ chênh lệch thời gian chuẩn xác khi xin thêm giờ. | Đinh Bùi Tuấn Anh & Cao Duy Quốc Khánh | Hoàn thành |
| 4 | Frontend: Triệt tiêu lỗi "Ghost Timer", ngăn chặn rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak) và lỗi đồng hồ đếm âm khi tắt giới hạn. | Đinh Bùi Tuấn Anh | Hoàn thành |
| 5 | Tích hợp: Đăng ký quyền FCM trên Android 13+, đẩy Push Notification hiển thị thành công khi App Parent chạy ngầm. | Đinh Bùi Tuấn Anh & Cao Duy Quốc Khánh | Hoàn thành |
| 6 | Tích hợp: Hiển thị cảnh báo (Soft Warning) chuẩn xác ở các mốc 30p, 15p, 5p; chặn đứng lỗi màn hình khi hết giờ (Time Up). | Đinh Bùi Tuấn Anh & Cao Duy Quốc Khánh | Hoàn thành |

# 4. Các vấn đề đã xử lý

| # | Vấn đề | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lỗi API FCM 400 Bad Request: Backend từ chối Token Firebase do sai lệch validation khi Mobile gửi lên. | Nới lỏng kiểm duyệt (Relax Validation) API /api/fcm-tokens/register, cấp giá trị mặc định cho platform. |
| 2 | Trôi thời gian khi chạy ngầm (Ghost Timer / Resurrection): App Child đếm sai, đếm âm khi tắt màn hình hoặc tắt Limit. | Tách biệt Backend làm "Source of Truth". Dùng biến _pausedRemainingSeconds đóng băng thời gian, quản lý chặt vòng đời AppLifecycleState.resumed. |
| 3 | Lỗi 500 khi gọi API Cảnh báo: Hệ thống sập khi gửi Soft Warning. | Mapping lại dữ liệu chuẩn Enum trên Backend (SOFT_30, SOFT_15, SOFT_5) và thêm Try/Catch. |
| 4 | Lỗi cộng dồn thời gian (Double-counting): Xin thêm giờ xong bị cộng gấp đôi do xung đột State. | Áp dụng thuật toán Delta Math. App Child tự tính chênh lệch từ Backend rồi mới cộng vào đồng hồ. |

# 5. Tiến độ tổng quan

| Sprint | Nội dung chính | Trạng thái | % Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Nền tảng & Khởi động | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 2 | Auth & Profile Management | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 3 | Device Management & Socket.IO | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 4 | Time Management & Soft Warning ★ | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 5 | App Blocking / Usage Reports (dự kiến) | Chưa làm | 0% |

# 6. Kế hoạch tuần tiếp theo (Sprint 5)

Sprint 5 — Usage History & App/Web Blocking (Dự kiến)

| # | Công việc dự kiến | Người làm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Backend: Thiết kế schema và API lưu trữ lịch sử sử dụng ứng dụng (Usage History). | Cao Duy Quốc Khánh |
| 2 | Frontend: Xây dựng giao diện Báo cáo thống kê (Reports/Charts) cho Phụ huynh. | Đinh Bùi Tuấn Anh |
| 3 | Native/Frontend: Nghiên cứu tích hợp khóa ứng dụng/chặn Web qua AccessibilityService của Android. | Đinh Bùi Tuấn Anh |

Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2026

Giảng Viên Hướng Dẫn 						Đại diện nhóm ký tên

(Ký và ghi rõ họ tên) 						(Ký và ghi rõ họ và tên)