TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)

Khoa Công nghệ Thông tin — Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm

————————————

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Sprint 6 (Tuần 4)

Đề tài: Ứng dụng di động kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của trẻ em

# 1. Thông tin nhóm

| Nhóm | Nhóm 60 |
| --- | --- |
| Lớp | 23DTHC1 |
| Thành viên 1 | Cao Duy Quốc Khánh_2380601019_23DTHC1 — Backend (Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL) |
| Thành viên 2 | Đinh Bùi Tuấn Anh_2380600035_23DTHC1 — Frontend/TESTER (Flutter, Riverpod, Kotlin) |

# 2. Sprint 6 — Demo Giữa Kỳ ★ CHECKPOINT

Mục tiêu: Hoàn thiện, fix bug, nâng cấp UI/UX toàn bộ, seed data demo, chuẩn bị demo giữa kỳ cho GVHD. Sprint tập trung vào polish và ổn định hóa hệ thống.

| # | Công việc | Người làm | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend: Fix socket transports (websocket + polling fallback), sessionId validation | TV1 | Hoàn thành |
| 2 | Backend: Input validation toàn bộ API endpoints (auth, profile, time-limits) | TV1 | Hoàn thành |
| 3 | Backend: Seed demo data script (tài khoản, profile, time limits, usage data 7 ngày) | TV1 | Hoàn thành |
| 4 | Backend + Mobile: Fix time-extension double-counting, cải thiện tốc độ phản hồi | TV1+TV2 | Hoàn thành |
| 5 | Mobile UI: Xây dựng Design System (AppColors + AppTheme) + Redesign Child screens (Dashboard, Locked, RequestTime, LinkDevice) | TV1 | Hoàn thành |
| 6 | Mobile UI: Redesign toàn bộ Parent screens (Auth, Home, Profile, Device, Management — 12+ màn hình) | TV1 | Hoàn thành |
| 7 | Mobile: FCM push cho app blocking, Pause/Resume timer khi screen off, Auto-navigate, Persist user data | TV1+TV2 | Hoàn thành |
| 8 | Mobile: Fix Sprint 6 bugs — warning guard, input width, button styling, rename KidShield→KidFun, map cast | TV2 | Hoàn thành |

# 3. Kết quả kiểm thử

| # | Test Case | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fix backend socket: websocket + polling fallback ổn định, sessionId validate đúng | Hoàn thành |
| 2 | Input validation: email format, password min 6 chars, required fields → 400 đúng | Hoàn thành |
| 3 | Seed demo data: tài khoản demo@kidfun.app, profile "Bé An", time limits 7 ngày, usage data | Hoàn thành |
| 4 | Time extension: không bị nhân đôi thời gian, phản hồi nhanh < 2 giây | Hoàn thành |
| 5 | UI redesign: Design tokens nhất quán, 12+ màn hình hoạt động mượt trên Android | Hoàn thành |
| 6 | FCM push notification khi Parent chặn app → Child nhận real-time | Hoàn thành |
| 7 | Countdown pause khi screen off, resume khi screen on — timer chính xác | Hoàn thành |
| 8 | Auto-navigate child dashboard sau extension response + persist fullName | Hoàn thành |

# 4. Tiến độ tổng quan

| Sprint | Nội dung chính | Trạng thái | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Nền tảng & Khởi động | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 2 | Auth & Profile Management | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 3 | Device Management & Socket.IO | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 4 | Time Management & Soft Warning ★ | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 5 | Native Android & Lock Screen | Hoàn thành | 100% |
| Sprint 6 | Demo Giữa Kỳ ★ CHECKPOINT | Hoàn thành | 100% |

# 5. Kế hoạch tuần tiếp theo (Sprint 7 — Post-Demo Improvements)

Sprint 7 — Cải thiện sau demo, bổ sung tính năng mới theo feedback GVHD, viết báo cáo đồ án cuối kỳ.

| # | Công việc dự kiến | Người làm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập và phân tích feedback GVHD từ demo giữa kỳ |  |
| 2 | Cải thiện UI/UX theo feedback, bổ sung animation, micro-interactions |  |
| 3 | Viết unit test Backend (Jest) + integration test API (Supertest) |  |
| 4 | Tối ưu hiệu năng: giảm API response time, tối ưu queries |  |
| 5 | Bắt đầu viết báo cáo đồ án cuối kỳ (chương 1–3) |  |

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2026