TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM (HUTECH)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN — SPRINT 7

ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài: KidFun V3 — Ứng dụng kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của trẻ em

| Nhóm | Nhóm 60 — 2 thành viên |
| --- | --- |
| Thành viên | Khanh (Backend) ¦ Arix (Frontend / Mobile) |
| Sprint | Sprint 7 — GPS, Geofencing & SOS |
| Thời gian | 07/04/2026 – 12/04/2026 (1 tuần) |
| Tuần | Tuần 7/10 của kế hoạch 10 sprint |
| Ngày báo cáo | 12/04/2026 |

I. TỔNG QUAN SPRINT 7

Sprint 7 của dự án KidFun V3 diễn ra từ ngày 07/04/2026 đến 12/04/2026, tập trung vào việc triển khai nhóm tính năng vị trí và an toàn cho trẻ em gồm ba module chính: (1) GPS Tracking thời gian thực, (2) Geofencing — vùng an toàn tự động cảnh báo, và (3) Nút SOS khẩn cấp kèm ghi âm. Đây là một trong những sprint quan trọng nhất trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm trước khi bảo vệ trước hội đồng.

Mục tiêu tổng thể của sprint đã được hoàn thành 100%: toàn bộ 24 test case trong kế hoạch kiểm thử đều pass, không có lỗi nào tồn đọng. Nhóm đã thực hiện tổng cộng 107 commit và xử lý 26 Pull Request trong vòng 6 ngày làm việc, đây là sprint có mật độ code cao nhất kể từ đầu dự án.

1.1. Kết quả tổng hợp

| Module | Tính năng | Số TC | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS Tracking | Theo dõi vị trí real-time, lịch sử di chuyển | 5 | 5/5 Pass ✓ |
| Geofencing | Tạo/xóa vùng an toàn, ENTER/EXIT detection | 7 | 7/7 Pass ✓ |
| SOS | Nút SOS khẩn cấp, ghi âm 15s, push notification | 9 | 9/9 Pass ✓ |
| API Validation | Auth guard, error handling, upload validation | 3 | 3/3 Pass ✓ |
| TỔNG |  | 24 | 24/24 Pass ✓ |

II. PHẦN BACKEND (Thành viên: Khanh)

Phần backend do thành viên Khanh phụ trách, bao gồm thiết kế database, xây dựng REST API, xử lý logic Geofence, và tích hợp push notification. Tất cả các task đều được hoàn thành trong đúng tiến độ kế hoạch.

2.1. Database Models (Task 1)

Đã bổ sung 4 model mới vào Prisma schema và thực hiện migration thành công lên PostgreSQL Railway:

LocationLog — lưu tọa độ GPS theo thời gian (profileId, deviceId, latitude, longitude, accuracy, source, createdAt). Index theo [profileId, createdAt] để query nhanh.

Geofence — vùng an toàn do phụ huynh tạo (name, latitude, longitude, radius 50–5000m, isActive). Liên kết với Profile qua Cascade delete.

GeofenceEvent — lịch sử sự kiện ENTER/EXIT (geofenceId, profileId, type, latitude, longitude, createdAt). Index theo [profileId, createdAt].

SOSAlert — cảnh báo khẩn cấp (profileId, deviceId, vị trí, audioUrl, message, status ACTIVE/ACKNOWLEDGED/RESOLVED, acknowledgedAt, resolvedAt).

2.2. Location Tracking API (Task 2)

Đã xây dựng LocationController với 3 endpoint chính:

POST /api/child/location — Child gửi GPS (không cần auth, chỉ cần deviceCode). Sau khi lưu log, hệ thống emit Socket.IO event "locationUpdated" đến phòng family_{userId} và gọi geofence check.

GET /api/profiles/:id/location/current — Phụ huynh lấy vị trí mới nhất của con.

GET /api/profiles/:id/location/history?date=YYYY-MM-DD — Lịch sử vị trí theo ngày, trả về mảng có thứ tự tăng dần theo thời gian để vẽ polyline.

2.3. Geofence CRUD API và ENTER/EXIT Detection (Task 3 & 4)

Đã xây dựng GeofenceController với đầy đủ CRUD và GeofenceService xử lý logic phát hiện ENTER/EXIT dựa trên công thức Haversine:

GET /api/profiles/:id/geofences — Danh sách tất cả vùng an toàn.

POST /api/profiles/:id/geofences — Tạo mới (validate radius 50–5000m).

PUT /api/geofences/:id — Cập nhật thông tin hoặc bật/tắt (isActive).

DELETE /api/geofences/:id — Xóa (cascade xóa cả sự kiện liên quan).

GET /api/profiles/:id/geofences/events?date=YYYY-MM-DD — Lịch sử ENTER/EXIT.

GeofenceService sử dụng in-memory cache Map<"profileId_geofenceId", boolean> để theo dõi trạng thái trong/ngoài. Mỗi khi child gửi GPS, hệ thống tự động tính khoảng cách Haversine đến tất cả geofence active của profile đó và sinh GeofenceEvent khi trạng thái thay đổi.

2.4. SOS Alert API với Audio Upload (Task 5)

Đã tích hợp package Multer cho file upload và xây dựng SOSController:

POST /api/child/sos (multipart/form-data) — Child gửi SOS kèm file âm thanh (.m4a, .mp3, .aac, .wav, tối đa 5MB). Hệ thống lưu file vào /uploads/sos-audio/, tạo SOSAlert record, emit Socket.IO "sosAlert" và gửi FCM push notification.

GET /api/profiles/:id/sos — Lịch sử SOS 50 bản ghi gần nhất.

PUT /api/sos/:id/acknowledge — Phụ huynh xác nhận (ACKNOWLEDGED + acknowledgedAt).

PUT /api/sos/:id/resolve — Phụ huynh đánh dấu giải quyết xong (RESOLVED + resolvedAt).

Lưu ý: Multer error handling được bổ sung sau khi phát hiện bug TC-24 — lỗi upload file sai định dạng trả về 500 thay vì 400. Đã fix bằng cách wrap middleware trong try-catch và xử lý MulterError riêng biệt.

2.5. Push Notifications (Task 7)

Đã mở rộng FCMService với 2 function mới:

sendGeofencePushNotification() — Gửi FCM notification khi detect ENTER/EXIT. Title tùy theo loại sự kiện (VD: "Bé Nam đã vào Trường học"), body mô tả trạng thái an toàn. Tự động xóa stale token khi gặp lỗi "registration-token-not-registered".

sendSOSPushNotification() — Gửi FCM với priority MAX, channel "sos_critical", sound default. Đảm bảo phụ huynh nhận thông báo ngay cả khi app đang tắt hoàn toàn.

2.6. Danh sách Pull Request Backend (Khanh)

| PR# | Branch | Mô tả | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| #143 | feature/backend/location-models | Thêm 4 Prisma models: Location, Geofence, SOS | 08/04 |
| #144 | feature/backend/location-api | Location Tracking API (POST + GET current/history) | 08/04 |
| #145 | feature/backend/geofence-crud | Geofence CRUD API + ENTER/EXIT detection | 08/04 |
| #146 | feature/backend/sos-alert | SOS Alert API với Multer audio upload | 08/04 |
| #147 | feature/backend/location-push-notifications | FCM push notification cho Geofence + SOS | 08/04 |
| #157 | chore/update-package-lock | Cập nhật package-lock.json sau khi thêm multer | 09/04 |
| #187 | fix/mobile/sprint7-notification-bugs | Fix duplicate SOS notification + geofence tên mặc định | 11/04 |
| #188 | fix/backend/tc24-multer-error-handling | Fix Multer error handling (trả 400 thay vì 500) | 11/04 |

III. PHẦN MOBILE / FRONTEND (Thành viên: Arix)

Phần frontend mobile do thành viên Arix phụ trách, xây dựng trên nền Flutter 3.x với Mapbox SDK cho bản đồ. Sprint 7 là sprint đầu tiên sử dụng bản đồ nên phải trải qua nhiều vòng fix build error liên quan đến Mapbox trước khi chạy được trên thiết bị thật.

3.1. Mapbox SDK Setup (Task 1)

Đã cài đặt và cấu hình thành công mapbox_maps_flutter. Các công việc chính:

Thêm Maven repository của Mapbox vào build.gradle với xác thực MAPBOX_DOWNLOADS_TOKEN.

Cấu hình permissions trong AndroidManifest.xml: ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION, RECORD_AUDIO.

Khởi tạo MapboxOptions.setAccessToken() trong main.dart, load token từ file .env (không commit vào git).

Giải quyết xung đột namespace: class Size trong Flutter và Mapbox — prefix import mapbox. Đây là bug phức tạp nhất liên quan đến build, mất nhiều thời gian debug.

Fix blank map bằng cách truyền styleUri và textureView vào MapWidget.

3.2. GPS Tracking Service (Task 2 & 3)

Đã xây dựng LocationService singleton với interval linh hoạt:

Foreground mode: gửi vị trí mỗi 30 giây.

Background mode: gửi vị trí mỗi 5 phút (tiết kiệm pin).

WidgetsBindingObserver theo dõi lifecycle để tự động chuyển đổi interval.

Child App tự động sync location lên backend qua LocationRepository sau mỗi update.

Fix bug đếm ngược thời gian kẹt tại 0 (delta logic lỗi khi parent cập nhật time limit).

3.3. Parent App — Map Screen (Task 4)

Màn hình bản đồ phụ huynh hiển thị vị trí trẻ em real-time:

MapWidget với PointAnnotationManager hiển thị marker vị trí con.

Lắng nghe Socket.IO event "locationUpdated" để tự động dịch chuyển marker không cần reload.

FAB "Lấy vị trí hiện tại" gọi API GET location/current và center map vào zoom 15.

Fix bug marker không hiển thị do thiếu asset icon (cần load từ Flutter assets).

3.4. Parent App — Geofence UI (Task 5)

Giao diện quản lý vùng an toàn trực quan trên bản đồ:

Chế độ thêm mới: tap lên bản đồ để chọn tâm geofence, slider điều chỉnh radius (50–5000m), vẽ CircleAnnotation theo radius thay đổi real-time.

Dialog nhập tên vùng (Nhà, Trường học, v.v.) trước khi lưu.

Chế độ xóa: tap vào polygon geofence hiện AlertDialog xác nhận xóa.

Fix UI: 2 nút trong dialog (Lưu / Hủy) có kích thước bằng nhau — dùng Row + Expanded.

Lắng nghe Socket.IO "geofenceEvent" để hiện dialog thông báo ENTER/EXIT real-time.

Fix race condition: nếu map chưa load xong mà đã nhận geofence event thì bỏ qua thay vì crash.

3.5. Parent App — Lịch sử Vị trí (Task 6)

Màn hình xem lại hành trình di chuyển trong ngày:

DatePicker chọn ngày → gọi API GET location/history?date=.

Vẽ LineLayer (polyline) trên Mapbox nối các điểm GPS theo thứ tự thời gian.

Fix bug LineLayer.lineColor — phải dùng CSS color string ("rgba(0,0,255,1)") thay vì int hex.

Fix bug cameraForCoordinateBounds khi chỉ có 1 điểm.

Tích hợp hiển thị cả location logs và geofence events trong cùng màn hình lịch sử (TC-12).

Auto-refresh geofence events real-time khi nhận Socket.IO event thay vì phải chọn lại ngày.

3.6. Child App — Nút SOS (Task 7)

Nút SOS khẩn cấp trên giao diện trẻ em:

FloatingActionButton màu đỏ nổi bật với icon SOS.

Confirm dialog "🆘 Gửi SOS?" để tránh gửi nhầm.

Gửi SOS fast alert ngay lập tức (< 2s), sau đó ghi âm 15s và upload.

Fix: SOS dialog không hiển thị trên Child app (chỉ hiển thị trên Parent app).

Fix: cấp quyền microphone đúng luồng.

3.7. Parent App — SOS Alert Screen (Task 8)

Màn hình nhận và xử lý cảnh báo khẩn cấp:

SOS Alert Dialog với barrierDismissible = false (bắt buộc phụ huynh phải tương tác).

Nút "Nghe ghi âm" (AudioPlayer) xuất hiện khi có audioUrl.

Nút "Xem vị trí" navigate sang Map Screen centered vào SOS location.

Nút "Gọi con" mở Dialer với số điện thoại của trẻ.

Nút "Đã nhận được" gọi API acknowledge → đổi status.

SOS History Screen với status badge (ACTIVE = đỏ, ACKNOWLEDGED = vàng, RESOLVED = xanh).

Fix double UI: notification tap không mở 2 dialog cùng lúc.

Fix FCM navigation: tap notification khi app killed sẽ mở đúng màn hình SOS.

Fix SOS history 404 khi chưa có data.

3.8. Flutter Local Notifications (Background Alerts)

Đã tích hợp flutter_local_notifications để hiển thị thông báo khi app chạy ngầm hoặc bị kill. Phải enable coreLibraryDesugaring trong build.gradle do flutter_local_notifications yêu cầu Java 8+ desugaring.

3.9. Danh sách Pull Request Mobile (Arix)

| PR# | Branch | Mô tả | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| #150 | feature/mobile/mapbox-setup | Setup Mapbox SDK + permissions | 08/04 |
| #148 | feature/mobile/location-history | Parent: Location History Screen | 08/04 |
| #149 | feature/mobile/child-sos | Child: SOS button + audio recording | 08/04 |
| #153 | feature/mobile/parent-sos | Parent: SOS Alert dialog + history | 08/04 |
| #155 | feature/mobile/gps-tracking | Sprint 7 full features bundle | 08/04 |
| #156 | feature/all/sprint7-bugfix | Fix SOS 400 error + Mapbox blank screen | 08/04 |
| #160 | fix/mapbox-build-errors | Fix compile errors, load Mapbox token từ .env | 09/04 |
| #161 | fix/mobile/sprint7-bug-fixes | Fix timer sync kẹt 0 + Mapbox missing marker | 09/04 |
| #162 | fix/android-androidx-build | Restore gradle.properties với AndroidX enabled | 09/04 |
| #165 | fix/mobile/gps-geofence-sprint7 | Fix GPS + Geofence detection bugs | 09/04 |
| #166 | fix/mobile/location-history-geofence-events | getHistory trả về cả location + geofence events | 09/04 |
| #168 | feature/mobile/location-history-map | Thêm map + polyline vào LocationHistoryScreen | 09/04 |
| #169 | fix/mobile/location-history-api-fix | Fix LineLayer.lineColorInt và cameraForCoordinateBounds | 10/04 |
| #172 | fix/mobile/geofence-map-bugs | Fix biên dịch location_history + race condition | 10/04 |
| #173 | fix/sprint7-geofence-ui-and-history | Equal-size dialog buttons + TC-12 live refresh | 10/04 |
| #174 | fix/sprint7-sos-and-countdown | SOS confirm dialog, FCM nav, timestamp, marker, history | 10/04 |
| #176 | fix/sprint7-sos-and-countdown | Prefix mapbox import, resolve Size conflict | 10/04 |
| #179 | fix/mobile/sprint7-round2-bugs | Round 2: geofence dialog wipe + SOS history 404 | 10/04 |
| #180 | fix/mobile/global-geofence-sos-events | Route geofenceEvent+sosAlert qua SocketService | 11/04 |
| #181 | fix/sprint7-notification-and-sos | Fix SOS dialog logic, mic permission, flutter_local_notifications | 11/04 |
| #182 | fix/sprint7-notification-and-sos | Enable coreLibraryDesugaring | 11/04 |
| #183 | fix/sos-navigation-and-lints | Fix SOS notification navigation fail + dart fixes | 11/04 |
| #184 | fix/sos-navigation-and-lints | Fix compiler syntax error in main.dart | 11/04 |
| #185 | fix/sos-fcm-stale-tokens-and-status-badge | Auto-clean stale FCM tokens + acknowledge/resolve status | 11/04 |
| #186 | fix/mobile/sos-dialog-double-ui-and-child-guard | Prevent SOS dialog trên child app + double UI | 11/04 |

IV. QUÁ TRÌNH KIỂM THỬ VÀ XỬ LÝ LỖI

Sau khi hoàn thành code các tính năng chính vào ngày 08/04 (tất cả được merge vào develop), nhóm tiến hành test toàn bộ 24 test case theo kế hoạch. Quá trình test kéo dài từ 09/04 đến 11/04 và phát hiện 6 bug, tất cả đã được fix trước khi kết thúc sprint.

4.1. Danh sách Bug phát hiện và xử lý

| # | TC | Mô tả lỗi | Mức độ | Người fix | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC-01 | Marker vị trí không hiển thị trên bản đồ (thiếu icon asset) | High | Arix | RESOLVED |
| 2 | N/A | Đếm ngược thời gian kẹt tại 0 khi phụ huynh cập nhật time limit (delta logic) | Critical | Arix | RESOLVED |
| 3 | TC-06 | UI Dialog "Lưu vùng an toàn": nút Hủy nhỏ hơn nút Lưu | Medium | Arix | RESOLVED |
| 4 | TC-08 | UI Dialog "Xóa vùng an toàn": 2 nút không bằng nhau (OverflowBar) | Medium | Arix | RESOLVED |
| 5 | TC-12 | Màn hình Lịch sử không tự refresh Geofence Event real-time | High | Arix/Khanh | RESOLVED |
| 6 | TC-24 | POST /api/child/sos ném 500 khi file sai định dạng (Multer error không catch) | High | Khanh | RESOLVED |

4.2. Phân tích các lỗi phức tạp

Bug số 2 (Countdown timer kẹt tại 0) là lỗi phức tạp nhất sprint: khi phụ huynh thay đổi time limit qua Socket.IO, delta thời gian bị tính toán sai do dùng giá trị cũ làm baseline. Fix bằng cách reset timer hoàn toàn thay vì cộng delta.

Bug số 6 (Multer 500 error) xảy ra vì Express không tự bắt lỗi từ Multer middleware — cần wrap trong try-catch và kiểm tra instanceof MulterError để trả về HTTP 400 thay vì để lỗi propagate thành 500.

Build error Mapbox (prefix import) là vấn đề điển hình khi tích hợp SDK native vào Flutter — class Size tồn tại ở cả hai namespace. Giải pháp: dùng `import 'package:mapbox_maps_flutter/mapbox_maps_flutter.dart' as mapbox;` và gọi đầy đủ mapbox.Size.

V. METRICS SPRINT 7

| Chỉ số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng commit | 107 commits | Bao gồm merge commits |
| Commit thực (non-merge) | ~60 commits |  |
| Pull Requests | 26 PR merged | PR #163 đến #188 |
| Thời gian sprint | 6 ngày | 07/04 – 12/04/2026 |
| Test cases thực hiện | 24 TC | Toàn bộ sprint 7 test plan |
| Test cases pass | 24/24 (100%) | Không có TC fail còn tồn đọng |
| Bug phát hiện | 6 bugs | Từ tester + tự phát hiện |
| Bug resolved | 6/6 (100%) | Tất cả đã fix trước khi đóng sprint |
| Models mới (Prisma) | 4 models | LocationLog, Geofence, GeofenceEvent, SOSAlert |
| API endpoints mới | 11 endpoints | Location (3) + Geofence (5) + SOS (3) |
| Socket.IO events mới | 3 events | locationUpdated, geofenceEvent, sosAlert |
| Màn hình mới (Mobile) | 5 màn hình | Map, Geofence, LocationHistory, SOS Dialog, SOS History |

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO

6.1. Điểm mạnh Sprint 7

Hoàn thành 100% kế hoạch trong đúng 1 tuần: tất cả 24 TC pass, không có task backlog.

Git workflow nghiêm túc: mỗi task = 1 feature branch, mỗi branch = 1 PR, không push trực tiếp vào develop.

Test coverage tốt: có kế hoạch test chi tiết 24 TC với các edge case (audio upload validation, geofence toggle, SOS không có microphone).

Code chất lượng: Haversine formula đúng, Socket.IO real-time < 2s latency, Multer error handling an toàn.

6.2. Điểm cần cải thiện

Mapbox build issues tốn nhiều thời gian debug (import conflict, blank map, token management). Nên đọc kỹ migration guide trước.

Số lượng fix PR nhiều (17/26 PR là fix), cho thấy cần test kỹ hơn trước khi merge tính năng.

Geofence in-memory state cache sẽ mất khi restart server — chấp nhận cho đồ án, cần Redis cho production.

6.3. Kế hoạch Sprint 8 (14/04 – 19/04/2026)

Sprint 8 tập trung vào Web Filtering, School Mode và Per-app Time Limit:

Backend (Khanh): AppTimeLimit model + API, SchoolSchedule + AllowedSchoolApp models, WebCategory + BlockedCategory models, Custom URL blacklist/whitelist API, School Mode logic.

Mobile (Arix): Android Native (Kotlin) VpnService cho web filtering, Parent App Per-app Time Limit UI, School Mode UI, Web Filtering UI, Child App áp dụng per-app limit và School Mode.

6.4. Tiến độ tổng thể dự án

Sau Sprint 7, nhóm đã hoàn thành 7/10 sprint theo kế hoạch. Tất cả tính năng P0 (phần cốt lõi demo giữa kỳ) và hầu hết P1 (GPS/Geofence/SOS) đã sẵn sàng. Còn 3 sprint để hoàn thiện Web Filtering, Reports/AI Analysis, và polish trước khi bảo vệ hội đồng.

| Sprint | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Nền tảng & Khởi động | ✅ Hoàn thành |
| Sprint 2 | Auth & Profile Management | ✅ Hoàn thành |
| Sprint 3 | Device Management & Socket.IO | ✅ Hoàn thành |
| Sprint 4 | Time Management & Soft Warning ★ | ✅ Hoàn thành |
| Sprint 5 | Native Android & Lock Screen | ✅ Hoàn thành |
| Sprint 6 | Demo Giữa Kỳ ★ CHECKPOINT | ✅ Hoàn thành |
| Sprint 7 | GPS, Geofencing & SOS | ✅ Hoàn thành (tuần này) |
| Sprint 8 | Web Filter, School Mode, Per-app | ⏳ Sắp bắt đầu |
| Sprint 9 | Reports, AI & Monitoring | 🔜 Chờ |
| Sprint 10 | Polish & Bảo vệ hội đồng | 🔜 Chờ |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2026

Nhóm 60 — KidFun V3